ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЛИМОВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

от 25.01.2018 г.                                        № 23

Об утверждении  плана мероприятий «Дорожная карта»

по внесению в ФИС ФРДО в 2018 году

сведений о документах об образовании

В соответствии с частью 9 статьи 98  Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  для обеспечения учета сведений о документах об образовании  и (или) о квалификации, документах об обучении, выданных  учреждениями, осуществляющими образовательную деятельность и в соответствии с пунктом 6 Правил формирования и ведения федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании (или) о квалификации, документах об обучении», утвержденных  постановлением Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013г. № 729

# ПРИКАЗЫВАЮ:

# 1.Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по внесению в ФИС ФРДО в 2018 году сведений о документах образовании и (или) о квалификации, документах об обучении, выданных образовательными учреждениями Климовского района Брянской области, реализующими образовательные программы основного общего и среднего общего образования, за период с 2000 года по 2018 год (Приложение №1)

2. Ответственным за выполнение Плана мероприятий («дорожная карта»)  назначить  главного инспектора  отдела образования Сапуто И.М.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник    отдела   образования                                                        Т.В.Смольская

С приказом  ознакомлена                                                                       Сапуто И.М.

Приложение №1

к приказу №23 от 25.01.2018г.

План мероприятий («дорожная карта») по внесению в ФИС ФРДО в 2018 году сведений о документах об

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении, выданных образовательными организациями Климовского района Брянской области, реализующими образовательные программы основного общего и среднего общего образования, за период с 2000 года по 2018 год

| № п/п | Мероприятие | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Результат исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение приказом по образовательной организации, реализующей образовательные программы основного общего и среднего общего образования, (далее - общеобразовательная организация) ответственного за организацию подготовительных мероприятий, работу с персональными данными и внесение сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении (далее - документы об образовании) в ФИС ФРДО | До 25.05.2018 | Руководители общеобразовательных учреждений (далее - руководители ОУ) | Исполнено |
| 2 | Назначение ответственного на уровне органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования за организацию подготовительных мероприятий, работу с персональными данными и внесение сведений о документах об образовании в ФИС ФРДО (далее - уполномоченное лицо в МОУО) | До 15.03.2018 | Смольская Т.В., начальник отдела образования | Исполнено |
| 3 | Размещение на официальном сайте отдела образования и науки Брянской области в сети «Интернет» информации о необходимости внесения сведений в ФИС ФРДО | До 01.02.2018 | Сапуто И.М., главный инспектор отдела образования | Исполнено |
| 4 | Направление информационного письма руководителям образовательных организаций работы по внесению сведений в ФИС ФРДО, об ответственности за непредоставление сведений в ФИС ФРДО | До 01.03.2018 | Сапуто И.М., главный инспектор отдела образования | Исполнено |
| 5 | Проведение семинара-совещания с руководителями образовательных организаций по вопросу внесения сведений в ФИС ФРДО | До 01.03.2018 | Смольская Т.В., начальник отдела образования, Сапуто И.М. главный инспектор отдела образования | Исполнено |
| 6 | Направление информационного письма руководителям общеобразовательных организаций по вопросам технического сопровождения ФИС ФРДО | До 15.04.2018 | Сапуто И.М., главный инспектор отдела образования | Исполнено |
| 7 | Получение квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи для работы в ФИС ФРДО | До 20.05.2018 | Руководители ОУ | Исполнено |
| 8 | Обеспечение аттестации рабочего места в отделе образования, установки оборудования и программного обеспечения для подключения к ФИС ФРДО | До 15.05.2018 | Смольская Т.В., начальник отдела образования | Исполнено |
| 9 | Подключение к ФИС ФРДО | До 01.06.2018 | Уполномоченные лица в ОУ, Сапуто И.М., главный инспектор отдела образования | Исполнено |
| 10 | Внесение в файлы-шаблоны сведений о документах об образовании, выданных в 2012-2017 годах | До 01.06.2018 | Уполномоченные лица в ОУ |  |
| 11 | Внесение в ФИС ФРДО сведений о документах об образовании, выданных в 2012-2017 годах | До 01.07.2018 | Уполномоченные лица в ОУ, Сапуто И.М., главный инспектор отдела образования |  |
| 12 | Внесение в файлы-шаблоны сведений о документах об образовании, выданных в 2004-2012 годах | До 01.08.2018 | Уполномоченные лица в ОУ |  |
| 13 | Внесение в ФИС ФРДО сведений о документах об образовании, выданных в 2004-2012 годах | До 01.09.2018 | Уполномоченные лица в ОУ, Сапуто И.М., главный инспектор отдела образования |  |
| 14 | Внесение в файлы-шаблоны сведений о документах об образовании, выданных в 2000-2003 годах | До 01.09.2018 | Уполномоченные лица в ОУ |  |
| 15 | Внесение в ФИС ФРДО сведений о документах об образовании, выданных в 2000-2003 годах | До 01.11.2018 | Уполномоченные лица в ОУ, Сапуто И.М. главный инспектор отдела образования |  |
| 16 | Внесение в ФИС ФРДО сведений о документах об образовании, выданных в 2018 году | В течение 60 дней с даты выдачи | Уполномоченные лица в ОУ, Сапуто И.М., главный инспектор отдела образования |  |
| 17 | Мониторинг внесения сведений в ФИС ФРДО | ежемесячно | Отдел образования, руководители ОУ |  |
| 18 | Контроль внесения сведений о документах об образовании при осуществлении федерального государственного надзора в сфере образования | постоянно | Сапуто И.М., главный инспектор отдела образования |  |